清原县清原镇吴家沟河道治理工程项目实施方案的请示

县发改局：

清原镇吴家沟河道原堤防为土堤结合少量石笼护岸，高低不平，河道杂草丛生，汛期阻碍洪水行洪，威胁右岸公路及村民的安全，该河道在汛期时由于水量较大，经常出现漫灌和冲刷现象，对河道沿岸耕地造成极大破坏乃至大量减产，威胁到群众的财产安全，切实解决当地群众的生产生活安全，治理吴家沟河道右岸，兴利除害，刻不容缓。

切实解决当地群众的生产生活安全迫在眉睫，故本项目针对存在的安全隐患及问题对清原县清原镇吴家沟河道两岸进行治理。

一、建设内容

清原县清原镇吴家沟河道治理工程涉及吴家沟村河道治理全长1410m，采用新建固滨石笼防护，其中基础深度1.0m，防护高度2.0m，堤顶宽2.0m。基础石笼尺寸为4.0m（长）×1.0m（宽）×1.0m（高），两层护岸石笼尺寸均为4.0m（长）×1.0m（宽）×1.0m（高）。固滨石笼网孔尺寸均为60mm×80mm。

新建固滨石笼防护长度两岸共计2478.0m。其中桩号0+000至0+894.8段为两岸防护，长度为894.8m；桩号0+894.8至0+995.7段为左岸防护，长度为100.9m；桩号0+995.7至1+192.7段为两岸防护，长度为197.0m；桩号1+192.7至1+410.0段为右岸防护，长度为218.4m。

二、资金预算及资金来源

为确保该项目实施，清原满族自治县清原镇人民政府列支139万元、清原满族自治县民族宗教事务管理局列支30万元。共计筹措资金169万确保清原县清原镇吴家沟村河道治理工程的开工建设。

三、建设工期

2018年5月－2018年8月

当否，请批复。

清原镇人民政府

2018年4月8日