清原县古神线路基改造工程

项目实施方案的请示

县发改局：

清原县古神线路基改造工程，路线起点位于清原镇古城子村古城子组，终点为古城子村神树沟组。路线长度4.97公里。本项目经过的地区大多位于半山区，环境和景色都十分优美，非常适合搞民俗旅游度假。本项目实施后，沿线农民将从旅游业的发展中受益非浅。同时，促进沿线新的旅游度假景点的开发。

一、建设内容

清原镇古神线路基改造工程长度为4.97公里，主要工程量如下：路基填土方28553.94立方米，路基挖土方11617.06立方米，挖石方429.67立方米，新建挡墙防护985.7立方米，新建各类涵洞143.5米/24道。

二、资金预算及资金来源

估算总投资为50.97万元。

资金来源：政府投资。

三、建设工期

2018年8月－2018年9月

当否，请批复。

清原镇人民政府

2018年6月20日