关于清原镇中寨子美丽乡村建设项目实施方案的请示

县发改局：

为贯彻落实党的十八大提出的到2020年全面建成小康社会、建设“美丽中国”和市委提出的建设“美丽乡村”的要求，改善农村生产条件、生活质量和生态环境，结合我镇实际情况，对清原镇中寨子村实施美丽乡村建设。从2018年开始，镇选取中寨子村作为“美丽乡村创建试点之一，力争通过一年努力，到2019年年底，中寨子村通过考评验收，使全镇“美丽乡村”建设水平有明显提高。自2020年起，在创建试点工作经验基础上，继续有计划、分步骤地对其他村庄，进行分类、分批整治改造建设，逐步使“美丽乡村”建设转入常态化。利用地理和历史文化优势。突显特点，全方位展示村庄个性特色，打造别具一格的高标准的真正的“美丽乡村”。在环境、文化等方面起到示范作用。

项目建设内容:院墙1500米单价300元/m共计45万元。院门门斗56个单价3000元/个共计16.8万元。便民桥2座共计7.2万元。寨门1座规格18x4.5x11共计48.6万元。公厕2座16.2万元。山顶凉亭1座2万元。路边花亭1座0.5万元。宣传墙2处1.08万元。3—3.5米宽甬路520米共计14.56万元。村内太阳能路灯60盏单价3000元/盏共计18万元。排水渠修缮双侧400米共计12万元。文化场水边亭1座2.8万元。

项目总投资184.74万元，资金来源由政府投资，建设工期为1年即2018年10月-2019年10月。恳请为盼。

清原镇人民政府

2018年9月4日