抽水蓄能电站稳步推进 各项建设快马加鞭

2017年8月9日，记者在全县人民共同关注的辽宁清原抽水蓄能电站项目建设区，看见施工人员操控着各类大型机械设备，逢山开路、遇水架桥……傅桓线复建、移民新区、地下厂房通风兼安全洞等项目建设热潮涌动，多点位、快马加鞭全力推进重点项目加快建设。

驱车行驶在傅桓线公路上，第一站来到了清原抽水蓄能电站项目前期重点工程——傅桓公路复建工程项目施工现场。映入眼帘的是全长350米的树基沟大桥，工人师傅们正在全力进行桥墩的基础建设，进行打桩、浇筑的大型机械也在有条不紊的忙碌中。在大桥北侧不远处的两条隧道施工现场，工人们正严格按照技术要求测定爆破点、焊接支护钢筋网。目前，大树基沟隧道和尖山子隧道分别推进50多米和70多米。项目负责人介绍：项目新建线路全长4.398公里，涵盖3座桥梁和2条隧道，预计明年8月全线通车。

在一段连续上坡路后，我们来到了第二站——移民新区项目建设点。只见建房集中区内施工人员在熟练有序的打地基、运红砖、砌房墙……“我岁数大了，就把盖房子的活包给公司干，这给我省了很多事。”村民谭春金介绍，新房马上就能上房梁了，等到竣工后，这84平方米的大房子里首先要买两台电视，一台放客厅里、一台放卧室里，现在党和政府给我们这么多的好政策，我们就要好好享受生活、安享晚年。项目负责人介绍，移民新区占地5.9公顷，目前已有35户移民户开始建房。预计今年9月末将喜迁新居。新区未来发展前景十分广阔，县、乡两级党委、政府把新区定位为以旅游为导向，融合生态农业、旅游休闲、安居富民为一体的满族风情特色旅游村。重点通过开发旅游资源，发展旅游业相关的休闲、娱乐、餐饮、购物等行业，最大限度延伸产业链条，最终实现富民、兴县目标。

最有里程碑意义的要属第三站——地下厂房通风兼安全洞工程。10多台大型机械车辆正马力十足的对施工前期作业道路进行开拓平整，该工程的开工标志着抽水蓄能电站项目正式进入建设阶段。建设此工程是整个电站最先开工的项目，此工程的作用是在施工期内打通外部与内部的一条施工路，施工人员和车辆通过通风兼安全洞进入地下进行施工建设；电站正式运行后，此工程是整个抽水蓄能电站项目自内而外的通风洞。项目负责人介绍，建设通风兼安全洞将确保电站地下厂房建设的顺利实施，为电站项目厂房施工、机组安装投产等争取宝贵时间，为整个项目的按期完成提供可靠保障。同时，抽水蓄能电站主体工程的下水库导流洞、下水库坝址、二号公路等林地上的林木采伐工作已经全面开始，不但为施工建设提供了材料保障，也为各项工程紧锣密鼓有序推进提供了便利条件。

目前，抽水蓄能电站项目在县委、县政府的全力支持下，正有序推进中。涉及项目建设的各部门、各单位始终把安全生产摆在首要位置，严格落实安全生产责任制，全面强化施工动态监管，确保安全、优质、高效推动项目加快建设。