附件1：

抚顺市清原县英额河（孤山子桥上游段）治理工程建设内容

项目名称：抚顺市清原县英额河（孤山子桥上游段）治理工程

资金情况：项目总投资3104万元，资金来源省以上投资，其中中央2134万元，省级970万元。

建设内容：治理河长13.56km，工程护岸22.77km。

项目位置：起始英额门镇孤山子桥上止英额河源头

设计标准：10年一遇。

效    益：保护人口1862人，保护耕地4500亩。

项目开竣工时间：工程于2018年11月14日开工，2019年12月30日完工，2020年10月30日竣工验收。