附件3：

抚顺市清原县2019年山洪灾害非工程措施项目资金使用情况

项目名称：抚顺市清原县2019年山洪灾害非工程措施项目

建设内容：山洪观测站点的补充建设、山洪灾害评价调查、评价调查率定。

项目实施地点：清原满族自治县水务局。

实施期限：2019年10月15日至2019年12月15日

资金情况：项目总投资122.532万元，资金来源中央122.532万元。

项目资金执行情况：完成投资122.532万元。

实施单位：清原满族自治县水务局

施工单位：中兴长天信息技术有限公司；大连理工大学；北京天智祥信息科技有限公司。

监理单位：无

设计单位：

效    益：保护人口人2.5万人，保护耕地 亩。

项目开竣工时间：工程于2019年7月15日开工，2019年10月15日完工，2020年11月12日竣工验收。

资金支出：已拨付资金122.532万元。