2022年度清原满族自治县地方政府债券限额及新增债券使用情况

- 债券限额

- 2022年度我县政府性债务限额为104,010万元。其中：一般债务限额72,010万元；专项债务限额32,000万元。

二、新增债券

2022年争取到一般债券资金10，000万元，用于清原县浑河上游县城段生态环境综合治理工程项目建设。截至12月31日累计支出5，175万元，结余4，825万元。剩余部分资金将按照工程进度拨付。